沃爱彩信项目进度

WEB门户：http://211.91.224.232/mms/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块名称 | 进度 | 负责人 |
| 我的联系人 | 已完成 | 卢佳 |
| 联系人组管理 | 已完成 | 卢佳 |
| 我的收藏 | 已完成 | 卢佳 |
| 我的发送记录 | 未完成 | 卢佳 |
| 模版明信片 | 已完成 | 陈亮 |
| DIY明信片 | 已完成 | 李智林 |
| 动态明信片 | 未完成 | 未安排 |
| 第二改版 | 已完成 | 李智林 |
| DIY明信片合成 | 已完成 | 李智林 |

MMS-CMS管理平台：http://211.91.224.232/cms/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块名称 | 进度 | 负责人 |
| 最新推荐管理 | 已完成 | 卢佳 |
| 热点推荐管理 | 已完成 | 卢佳 |
| 模版明信片管理 | 已完成 | 陈亮 |
| 相框管理 | 已完成 | 陈亮 |
| 邮票管理 | 已完成 | 陈亮 |
| 饰品管理 | 已完成 | 陈亮 |
| 邮戳管理 | 已完成 | 陈亮 |
| 饰品分类管理 | 已完成 | 陈亮 |
| 背景音乐管理 | 已完成 | 陈亮 |
| 导入群发号码 | 已完成 | 陈亮 |
| 群发短/彩信 | 已完成 | 陈亮 |

MMS-MOBILE移动版：http://211.91.224.232/mobile/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块名称 | 进度 | 负责人 |
| 模版明信片 | 已完成 | 张建华 |
| DIY明信片 | 未完成 | 张建华&李智林 |
| 动态明信片 | 未完成 | 未安排 |

MMS-RESOURCES统一资源整合及图像生成：http://211.91.224.232/resources/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块名称 | 进度 | 负责人 |
| 字体库资源整合 | 已完成 | 张建华 |
| 饰品资源整合 | 已完成 | 张建华 |
| 音乐文件资源整合 | 已完成 | 张建华 |
| 相框资源整合 | 已完成 | 张建华 |
| 邮戳资源整合 | 已完成 | 张建华 |
| 邮票资源整合 | 已完成 | 张建华 |
| 模版明信片整合 | 已完成 | 张建华 |
| 背景图片资源整合 | 已完成 | 张建华 |
| 用户照片整合 | 已完成 | 张建华 |
| 模版明信片图像生成 | 已完成 | 张建华 |
| DIY明信片图像生成 | 已完成 | 张建华 |

MMS-MCP统一接口：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块名称 | 进度 | 负责人 |
| 背景图片管理 | 已完成 | 刘小明 |
| 模板明信片分类管理 | 已完成 | 刘小明 |
| 邮票管理 | 已完成 | 刘小明 |
| 联系人管理 | 已完成 | 刘小明 |
| 饰品管理 | 已完成 | 刘小明 |
| 饰品分类管理 | 已完成 | 刘小明 |
| 联系人分组管理 | 已完成 | 刘小明 |
| 热点推荐排行榜管理 | 已完成 | 刘小明 |
| 最新推荐排行榜管理 | 已完成 | 刘小明 |
| 发送彩信 | 未完成 | 张建华 |
| 发送短信 | 未完成 | 张建华 |
| VAC关系同步 | 未完成 | 张建华&陈辉 |

MMS-TASK后台群发任务：

定时扫描-发送-记录发送结果

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块名称 | 进度 | 负责人 |
| 多线程框架 | 已完成 | 张建华 |
| 群发短信任务 | 未完成 | 陈亮 |
| 群发彩信任务 | 未完成 | 未安排 |

MMS-STATIC-ASSETS静态资源库:http://211.91.224.230:8080/static\_assets/

描述：一些公用的js、css、logo、images等，使用apache静态服务器，tomcat属于动态服务器，不适宜存放太多静态文件，导致连接数及网络传输、解析等耗时和耗资源。类似淘宝、京东等大型网站，会把静态资源和动态资源分开服务器部署。

Apache是web服务器，Tomcat是应用（java）服务器，它只是一个servlet容器，是Apache的扩展。 Apache和Tomcat都可以做为独立的web服务器来运行，但是Apache不能解释java程序（jsp,serverlet）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块名称 | 进度 | 负责人 |
| js | 已完成 | 张建华 |
| Css | 已完成 | 张建华 |
| images | 已完成 | 张建华 |